DUOC UC

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Ingeniería en Informática

INFORME TÉCNICO

DEFINICIÓN DEL PROYECTO APT

Easy Office: plataforma CRM y contratación del servicio de Domicilio Tributario

Fase 1  ·  Capstone PTY4614  ·  Autoevaluación formativa (1.3 APT122)

| Estudiante | Gabriel Paiva |
| --- | --- |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Asignatura | Capstone (PTY4614) |
| Docente | Cristian Moreno |
| Sede | San Bernardo |
| Sección | 302D |
| Instrumento de referencia | 1.3 APT122 Autoevaluación Fase 1 · 1.4 APT122 Formativa Fase 1 |
| Fecha | Septiembre 2026 |

Informe individual, de carácter formativo y sin ponderación sobre la nota final. Se redacta según el formato de informe técnico de la disciplina y cubre todos los apartados e indicadores de la pauta de Definición del Proyecto APT.

Índice

Resumen (español)

Abstract (English)

1. Desarrollo de ingeniería

1.1 Descripción del Proyecto APT y relevancia laboral

1.2 Relación con las competencias del perfil de egreso

1.3 Relación con los intereses profesionales

1.4 Factibilidad en el marco de la asignatura

1.5 Objetivos claros, concisos y coherentes

1.6 Metodología de trabajo

1.7 Plan de trabajo

1.8 Evidencias de logro

1.9 Indicadores de calidad disciplinarios

2. Conclusions

3. Reflection

Referencias

Anexo A. Evidencias del Proyecto APT

Anexo B. Autoevaluación según pauta 1.3 APT122

Resumen

Easy Office opera su padrón de clientes en planillas Excel y macros. Ese circuito obliga a redigitar antecedentes que el cliente ya entregó por la web, aumenta el riesgo de fichas duplicadas o RUT mal digitados y deja los vencimientos de domicilio tributario sin un seguimiento único (Easy Office, 2026). El Proyecto APT consiste en diseñar e implementar un piloto de plataforma web con dos caras: un sitio público, donde el cliente contrata el servicio de Domicilio Tributario, paga y firma; y un CRM interno, donde el ejecutivo y el administrador trabajan sobre una ficha única por RUT.

El alcance es un servicio de punta a punta —no un catálogo genérico de trámites— para demostrar contratación, confirmación de pago, alta en CRM, contrato en PDF, firma electrónica y alertas de renovación a 60, 30, 15 y 7 días. La solución se construye como una aplicación Next.js en TypeScript, con Oracle como base de datos objetivo, control de acceso por roles y bitácora de auditoría de solo agregado (Vercel, s. f.; Oracle, s. f.). La Etapa 1 ya está entregada como prototipo navegable. Las etapas 2 a 6 incorporan persistencia, reglas de dominio, CRM conectado, cobro y documentos. El proyecto es factible en el periodo de Capstone porque reutiliza tecnologías del perfil de egreso, recorta módulos no esenciales y usa adaptadores de prueba cuando las API de proveedores aún no están confirmadas.

Palabras clave: CRM, domicilio tributario, Next.js, Oracle, gestión de proyectos informáticos, perfil de egreso.

Abstract

Easy Office currently manages its client registry in spreadsheets and macros. That workflow forces staff to retype information that customers already submitted online, increases the risk of duplicate files or mistyped Chilean tax IDs (RUT), and leaves tax-domicile renewals without a single tracking trail (Easy Office, 2026). This Applied Professional Project (APT) consists of designing and implementing a pilot web platform with two faces: a public site where the customer contracts the Tax Domicile service, pays and signs; and an internal CRM where executives and administrators work on one file per RUT.

The scope is one end-to-end service rather than a generic catalogue of procedures. The pilot is designed to demonstrate hiring, payment confirmation, CRM registration, PDF contract generation, electronic signature and renewal alerts at 60, 30, 15 and 7 days. The solution is built as a Next.js application in TypeScript, with Oracle as the target database, role-based access control and an append-only audit log (Vercel, n.d.; Oracle, n.d.). Stage 1 has already been delivered as a navigable prototype. Stages 2 to 6 add persistence, domain rules, a connected CRM, payments and documents. The project is feasible within the Capstone term because it reuses technologies aligned with the graduation profile, deliberately cuts non-essential modules and uses test adapters when vendor APIs are still pending.

Keywords: CRM, tax domicile, Next.js, Oracle, IT project management, graduation profile.

1. Desarrollo de ingeniería

Este capítulo constituye el desarrollo de ingeniería exigido por el formato de informe técnico de la disciplina (Duoc UC, 2026b). Cubre, en orden, la descripción y relevancia del Proyecto APT, su relación con el perfil de egreso, los intereses profesionales, la factibilidad, los objetivos, la metodología, el plan de trabajo, las evidencias y los indicadores de calidad disciplinarios.

1.1 Descripción del Proyecto APT y relevancia laboral

El Proyecto APT consiste en diseñar e implementar, para Easy Office, un piloto de plataforma que reemplace el padrón de clientes hoy mantenido en Excel y macros. Easy Office presta servicios tributarios y de gestión documental a personas y empresas en Chile. El problema de operación es concreto: el ejecutivo vuelve a tipear lo que el cliente ya cargó en un formulario web; hay riesgo de fichas duplicadas o RUT mal digitado; los vencimientos de domicilio tributario se siguen a mano; y no existe un rastro único de quién cambió qué y cuándo (Easy Office, 2026).

La solución de ingeniería es una sola plataforma web. El visitante ve el servicio de Domicilio Tributario, completa identidad y domicilio, paga y deja el contrato en firma. El ejecutivo y el administrador operan el mismo registro en el CRM: búsqueda por RUT, nombre, teléfono, correo o folio; ficha con servicios y documentos; dashboard; bandeja de alertas; usuarios; y auditoría. El principio de negocio es un RUT = una ficha. Si el cliente contrata por la web o el ejecutivo lo da de alta en oficina, es el mismo cliente. No hay un padrón web y otro de planilla.

El piloto no construye todos los servicios de Easy Office. Cubre Domicilio Tributario de punta a punta: catálogo, formulario, pago confirmado, alta de servicio por doce meses, PDF de contrato, firma electrónica y alertas internas 60 / 30 / 15 / 7 días. Ese recorte permite demostrar valor real —cero redigitación, ficha única, renovación visible— sin intentar un constructor genérico de formularios, sucursales, WhatsApp ni facturación electrónica al Servicio de Impuestos Internos.

Relevancia, impacto y beneficio para el campo laboral de la carrera

Para Ingeniería en Informática, el proyecto es relevante porque concentra el tipo de encargo que el campo laboral exige al egresado: levantar un problema de operación, modelar datos persistentes, construir una solución usable por no técnicos, integrar pagos y documentos, y dejar evidencia de calidad (Duoc UC, s. f.). El campo laboral de la carrera no se limita a programar pantallas; incluye decidir arquitectura, alcance, riesgos y cómo se prueba que el producto cumple el objetivo.

El impacto —real en el piloto con Easy Office y transferable a otras pymes de servicios— es operacional: menos errores de digitación, un solo padrón, trazabilidad y avisos de renovación antes del vencimiento. El beneficio formativo es ejercer técnicas de desarrollo sistemático (capas, casos de uso, adaptadores), un modelo de datos escalable en Oracle y un plan de proyecto con alternativas cuando un proveedor de pago o de firma aún no está definido. Esas prácticas son habituales en equipos de producto, consultoría e implementación de sistemas de gestión, que constituyen el campo laboral inmediato de la carrera.

El estado actual refuerza esa relevancia: la Etapa 1 ya existe como prototipo navegable (sitio público y CRM con datos en el navegador). Sirve para validar flujos y campos con el cliente. Las etapas siguientes no cambian de sistema: montan persistencia, autenticación, cobro y PDF sobre las mismas pantallas. El Proyecto APT, por tanto, no es un ejercicio abstracto: es la definición de un producto con interfaz demostrable y un mapa técnico hasta el cierre del piloto.

1.2 Relación con las competencias del perfil de egreso

El Plan de Estudio de Ingeniería en Informática Duoc UC define un perfil de egreso orientado a construir, probar y gestionar soluciones de software alineadas a la organización (Duoc UC, s. f.). Este Proyecto APT no se relaciona con ese perfil de manera genérica: exige utilizar cuatro competencias distintas, cada una con un rol específico en el diseño y en la ejecución del piloto. A continuación se especifica cómo se utiliza cada una, que es el criterio de Completamente logrado de la pauta (Duoc UC, 2026a).

Competencia 1. Realizar pruebas de certificación de productos y procesos

Se utiliza al diseñar y aplicar pruebas de validación sobre el flujo piloto, y al mejorar el producto con el resultado de esas pruebas. En la Etapa 1 las pruebas son exploratorias sobre el prototipo: contratar domicilio, revisar datos, simular éxito, entrar al CRM y recorrer dashboard, fichas y alertas. A partir de la Etapa 2 se formalizan criterios de done: un RUT produce una sola ficha; un webhook duplicado de pago no crea un segundo cliente; no hay servicio ni PDF hasta el pago confirmado; el ejecutivo no elimina clientes ni altera la auditoría; el job diario genera alertas en los umbrales definidos.

Si el PDF o la firma fallan, el cobro se conserva y el administrador reintenta. Esa regla nace de un riesgo identificado en el análisis y se convierte en comportamiento verificable. Así se cubren el diseño de pruebas (1.1), su aplicación (1.2) y el ciclo de mejora (1.3).

Competencia 2. Gestionar proyectos informáticos

Se utiliza para planificar y controlar el piloto según los requerimientos de Easy Office, ofreciendo alternativas cuando un insumo falta. El plan divide el trabajo en seis etapas con entregable visible (prototipo, Oracle, reglas, CRM conectado, checkout, PDF y firma). El control se hace con backlog, criterios de done y un cuestionario de insumos pendientes: Excel de clientes, plantilla de contrato, pasarela, plataforma de firma, usuarios iniciales y diccionario de campos.

Las alternativas de decisión están explícitas. Si no hay API de firma, el dominio no cambia: se usa un adaptador de prueba. Si Easy Office no confirma Transbank o Mercado Pago, el checkout se demuestra con el mismo contrato de PaymentProvider. Si no llega el Excel, el prototipo opera con un diccionario hipotético etiquetado como tal. Gestionar el proyecto es decidir qué se construye ahora, qué se deja fuera y qué se simula sin ocultar el estado del sistema (indicadores 2.1 y 2.2).

Competencia 3. Construir modelos de datos

Se utiliza al diseñar e implementar un esquema Oracle definido y escalable. El modelo contempla clientes (persona natural o empresa), productos, operaciones, pagos, servicios del cliente, documentos, alertas, usuarios, roles y auditoría. La clave natural del cliente es el RUT normalizado, con unicidad. La baja es lógica (activo o inactivo y motivo), no un borrado físico. Los PDF no se guardan como BLOB: solo la URI en almacenamiento de objetos. Los atributos futuros van en JSON de Oracle 23ai, no en decenas de columnas opcionales (TypeORM, s. f.; Oracle, s. f.).

La implementación prevista es TypeORM con el driver oracledb en modo Thin, migraciones y semilla de roles, usuarios y el producto DOMICILIO_TRIBUTARIO. El upsert por RUT —crear o reutilizar ficha, sin pisar a ciegas datos de oficina— es una regla de dominio que el modelo debe soportar (indicadores 3.1 y 3.2).

Competencia 4. Desarrollar una solución de software

Se utiliza al construir, integrar e implantar una aplicación Next.js con capas internas: presentación, entrega HTTP, aplicación, dominio, persistencia e integraciones. No son microservicios. El sitio público y el CRM comparten las mismas reglas: un solo camino para contratar, confirmar pago y emitir contrato. Pago, firma y PDF se integran por adaptadores intercambiables, sin reescribir fichas ni estados (Vercel, s. f.).

La implantación es incremental: la Etapa 1 vive en Netlify porque es solo interfaz; el sistema completo requiere un proceso Node con Oracle, webhooks y un job diario en zona horaria America/Santiago. Esa secuencia —construir, integrar, implantar— es el uso explícito de los indicadores 4.1 a 4.3.

Tabla 1. Competencias del perfil de egreso y modo de uso en el Proyecto APT

| Competencia | Cómo se utiliza en el Proyecto APT |
| --- | --- |
| Pruebas de validación de productos y procesos | Criterios de done, pruebas del prototipo, webhooks idempotentes, reintentos de PDF o firma y mejoras a partir de fallos. |
| Gestión de proyectos informáticos | Etapas 1 a 6, backlog, riesgos, alternativas (adaptador de prueba frente a proveedor real) y control de insumos del cliente. |
| Modelos de datos escalables | Esquema Oracle, RUT único, baja lógica, TypeORM, auditoría de solo agregado y URI de documentos. |
| Solución de software sistemática | Next.js por capas, integración de pago, firma y PDF, e implantación progresiva (Netlify, luego Node y Oracle). |

1.3 Relación con los intereses profesionales

Mis intereses profesionales se concentran en tres líneas que este proyecto refleja de manera directa, no solo como declaración de preferencia.

La primera es el desarrollo fullstack: el hilo completo que va del formulario del cliente a la ficha persistente, al pago y al documento. Easy Office exige ese hilo. TypeScript en Next.js, reglas de dominio desacopladas de la interfaz y Oracle como persistencia son la forma concreta en que ese interés se ejerce en el APT.

La segunda es construir sistemas de gestión para organizaciones pequeñas o medianas, donde el trabajo diario sigue en Excel. El piloto ataca esa deuda operacional: un padrón único, roles de administrador y ejecutivo, y un producto que el ejecutivo debe poder usar sin consola ni SQL. Ese requisito de usabilidad es parte de lo que quiero practicar como ingeniero: software que opera en la oficina, no solo en el repositorio.

La tercera es la arquitectura por adaptadores. Me interesa diseñar sistemas que no queden atados a un proveedor de pago o de firma. En el proyecto, PaymentProvider y SignatureProvider tienen un contrato común; el adaptador de prueba permite demostrar el flujo académico y, cuando Easy Office confirme el proveedor, se cambia la implementación. Ese interés queda reflejado en la metodología y en el plan, no solo como gusto técnico.

En conjunto, el Proyecto APT no es un tema asignado al azar: es el tipo de producto en el que quiero especializarme al egresar. Relaciona el interés por fullstack, por CRM operables y por integraciones reemplazables con un caso real de servicios tributarios, con datos sensibles (RUT, domicilio, contratos) y con las restricciones de tiempo de un encargo profesional.

1.4 Factibilidad en el marco de la asignatura

El proyecto es factible en Capstone porque el alcance está recortado a un servicio, el stack es conocido y existe un prototipo de Etapa 1. Se argumenta esa factibilidad según tiempo, materiales y factores externos, y se indica cómo se abordarán las dificultades previsibles, tal como exige el descriptor de Completamente logrado (Duoc UC, 2026a).

Tiempo

El calendario académico admite seis etapas incrementales, no un desarrollo de una sola entrega. La Etapa 1 (prototipo solo de interfaz, datos en el navegador) ya está entregada. Las etapas 2 a 6 se distribuyen en el resto del semestre: persistencia Oracle, dominio, CRM conectado, checkout con pago y cierre con PDF y firma. Cada etapa deja un entregable demostrable. Si una integración real se retrasa, la demostración del Capstone sigue siendo completa con proveedores de prueba de pago y de firma.

Materiales

Los materiales disponibles son suficientes para ejecutar el plan: especificación de Easy Office (2026); documentos de diseño propios (flujos, modelo Oracle, control de acceso, integraciones y backlog); repositorio en GitHub (ilvt7/crmeasyoffice); alojamiento de la interfaz en Netlify; y Oracle Database Free 23ai en Docker para desarrollo, con TypeORM y driver Thin, sin Instant Client (Oracle, s. f.; TypeORM, s. f.). El entorno es Windows, que es precisamente el escenario en el que se evitó Instant Client. Auth.js, Tailwind CSS y generación de PDF son bibliotecas de uso habitual en el stack elegido (Vercel, s. f.).

Factores externos

El factor externo principal es la dependencia de insumos de Easy Office: listado definitivo de campos, Excel y macros de referencia, plantilla real del contrato, precio vigente, logo y textos, usuarios iniciales, pasarela de pago, plataforma de firma y confirmación de instancia Oracle. Hasta que lleguen, el diccionario de datos se trata como hipotético y está etiquetado de ese modo. Un segundo factor externo es la incertidumbre de la firma desasistida: si la API real no la permite para este documento, el adaptador lo documenta y el dominio no se reescribe.

Dificultades previsibles y cómo se abordarán

•  Insumos del cliente tardíos. Mitigación: cuestionario ejecutivo ya preparado; prototipo con diccionario hipotético; congelar el modelo cuando respondan, no improvisar columnas en cada reunión.

•  Oracle en el entorno local. Mitigación: imagen Docker gvenzl/oracle-free y driver Thin; no depender de Instant Client en Windows.

•  API de pago o firma no confirmada. Mitigación: interfaz común y adaptador de demostración; la ficha y los estados no conocen el nombre del proveedor.

•  Tentación de ampliar el alcance (WhatsApp, sucursales, facturación electrónica, constructor de formularios). Mitigación: lista explícita de exclusiones y criterio de éxito acotado a Domicilio Tributario.

•  Fallo de PDF o firma después del cobro. Mitigación: el pago confirmado se conserva; solo el administrador reintenta generación y envío a firma.

Con estas medidas, el proyecto es realizable en el tiempo asignado: no requiere un marco genérico ni proveedores cerrados para demostrar el flujo, y las dificultades externas tienen respuesta técnica y de gestión.

1.5 Objetivos claros, concisos y coherentes

Objetivo general

Diseñar e implementar un piloto de plataforma web para Easy Office que reemplace el padrón en Excel en el servicio de Domicilio Tributario, unificando contratación en sitio público y operación en CRM bajo el principio de un RUT = una ficha, de forma coherente con las competencias del perfil de egreso y con el periodo de la asignatura Capstone.

Objetivos específicos

1.  Definir y validar con el cliente el flujo de contratación de Domicilio Tributario (catálogo, formulario, revisión, pago, ficha, contrato y alertas) mediante un prototipo navegable.

2.  Diseñar e implementar un modelo de datos en Oracle que garantice unicidad de RUT, baja lógica, servicios con vigencia y una bitácora de auditoría que no se edite ni borre desde la aplicación.

3.  Construir el CRM interno para que el ejecutivo busque, cree y edite fichas sin SQL, y para que el administrador gestione usuarios, umbrales de alerta y reintentos de PDF o firma, según la matriz de permisos.

4.  Integrar el checkout con confirmación de pago —real o de demostración— de modo que no se cree servicio ni contrato hasta el pago confirmado, y que un aviso duplicado no duplique al cliente.

5.  Generar el contrato en PDF, dejarlo en la ficha, incorporar la firma al flujo e implantar el job de alertas internas 60 / 30 / 15 / 7 días en zona horaria America/Santiago.

Los objetivos son claros, concisos y disciplinares: cada uno corresponde a un resultado verificable de ingeniería de software (prototipo, modelo, CRM, integración de pago, documentos y alertas) y a la situación real de Easy Office, no a un enunciado genérico de mejorar la gestión.

1.6 Metodología de trabajo

La metodología es iterativa e incremental, pertinente a un desarrollo de software con cliente real y con insumos incompletos. Se adopta un ciclo de etapas con entregable demostrable, validación con Easy Office y recorte de alcance cuando un módulo no cabe en el piloto. Esa forma de trabajo cubre todos los aspectos necesarios para alcanzar los objetivos específicos, criterio de Completamente logrado de la pauta (Duoc UC, 2026a).

Enfoque y etapas

El sistema se construye como una sola aplicación Next.js. Las capas son módulos internos, no microservicios: la interfaz no habla con Oracle; el dominio no importa Next.js ni el nombre de la pasarela. El orden de construcción es deliberado:

1.  Prototipo de interfaz (Etapa 1): flujos navegables y datos simulados o localStorage. Cubre el objetivo 1.

2.  Persistencia (Etapa 2): Docker Oracle, migraciones TypeORM y semilla. Cubre el objetivo 2.

3.  Dominio y casos de uso (Etapa 3): RUT único, estados, upsert y auditoría. Cubre el objetivo 2.

4.  CRM conectado (Etapa 4): ficha, búsqueda, dashboard, alertas reales y Auth.js. Cubre el objetivo 3.

5.  Comercio electrónico piloto (Etapa 5): checkout, PaymentProvider y webhook idempotente. Cubre el objetivo 4.

6.  Cierre documental (Etapa 6): PDF, SignatureProvider y reintentos de administrador. Cubre el objetivo 5.

Invertir ese orden —por ejemplo, integrar Transbank antes de tener ficha única— no sería pertinente disciplinariamente. Primero se acuerda qué se ve y qué se captura; después se persiste; después se imponen reglas; después se opera; después se cobra; al final se emite el contrato.

Técnicas disciplinares

•  Arquitectura hexagonal ligera: el dominio habla con puertos; pago, firma y PDF son adaptadores.

•  Validación compartida de RUT chileno (dígito verificador) en sitio público y CRM.

•  Control de acceso basado en roles (administrador y ejecutivo) y auditoría de solo agregado.

•  Pruebas de validación ligadas a criterios de done, no a una métrica de cobertura como único indicador.

•  Gestión con backlog priorizado y lista de exclusiones (WhatsApp, SII, sucursales, migración masiva del Excel histórico).

La validación con el cliente es continua: el prototipo de Etapa 1 sirve para corregir campos y textos; el cuestionario desbloquea las etapas 2 a 6. Si Easy Office cambia un supuesto (precio, plantilla, firma), se ajusta el adaptador o el diccionario, no se reinventa el CRM.

1.7 Plan de trabajo

El plan cubre el periodo académico de Capstone e incluye todas las actividades necesarias para los objetivos, con recursos, duración, facilitadores y obstaculizadores (Duoc UC, 2026a). La unidad de tiempo es la semana lectiva. La Etapa 1 se registra como realizada.

Tabla 2. Plan de trabajo: etapas, duración, actividades y recursos

| Etapa | Semanas | Actividades principales | Recursos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Prototipo de interfaz (realizada) | 1–3 | Sitio público y CRM navegables; contratar domicilio; inicio de sesión simulado; dashboard, fichas y alertas. | Next.js, TypeScript, Tailwind; Netlify; GitHub. |
| 2. Persistencia | 4–6 | Oracle Free en Docker; migraciones; semilla de roles, usuarios y producto DOMICILIO_TRIBUTARIO. | Docker; TypeORM; driver oracledb Thin. |
| 3. Dominio | 6–8 | Casos de uso: upsert por RUT, estados, conflictos visibles, auditoría de escrituras. | Capas de dominio y de aplicación. |
| 4. CRM conectado | 8–11 | Alta y edición reales; búsqueda; ficha; dashboard; job de vencimientos; bandeja de alertas; Auth.js. | Auth.js; job diario; zona America/Santiago. |
| 5. Checkout y pago | 11–14 | Formulario público persistente; PaymentProvider; webhook idempotente; alta de servicio solo si está pagado. | Adaptador de prueba o entorno de pruebas Transbank / Mercado Pago. |
| 6. PDF, firma y cierre | 14–17 | Plantilla de contrato; almacenamiento de PDF; SignatureProvider; reintentos de administrador; demostración completa. | react-pdf; almacenamiento de objetos; adaptador de firma. |
| Cierre académico | 18 | Ensayo de la demostración, revisión de evidencias, corrección formal del informe y presentación. | Informe técnico; repositorio; entorno de demostración. |

Tabla 3. Facilitadores y obstaculizadores por etapa

| Etapa | Facilitadores | Obstaculizadores y respuesta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Especificación Easy Office; dominio TypeScript del estudiante; prototipo ya navegable. | Campos aún hipotéticos. Respuesta: etiquetar el diccionario y validarlo con el cliente. |
| 2 | Modelo de datos ya diseñado; se evita Instant Client. | Arranque de Oracle en Windows; instancia corporativa no confirmada. Respuesta: Oracle Free en Docker. |
| 3 | Reglas documentadas (un RUT, baja lógica, no pisar datos de oficina). | Diccionario de campos no cerrado. Respuesta: congelar el modelo con el cuestionario. |
| 4 | Pantallas de Etapa 1 reutilizables; matriz de permisos definida. | Usuarios reales no entregados. Respuesta: semilla académica de administrador y ejecutivo. |
| 5 | Contrato de adaptador ya especificado; pantalla de simulación prevista. | Proveedor y comisiones no confirmados; spam en formulario público. Respuesta: adaptador de prueba y límite de intentos. |
| 6 | Flujo de estados documentado; criterio de done del piloto explícito. | Plantilla legal ausente; API de firma incierta. Respuesta: plantilla de demostración y adaptador de firma. |

Facilitadores transversales: prototipo ya navegable, planos técnicos escritos, recorte de alcance y un solo lenguaje (TypeScript) en interfaz y servidor. Obstaculizadores transversales: dependencia de Easy Office para congelar campos, contrato, precio y proveedores; y la presión de ampliar el producto más allá del piloto. El plan los nombra para gestionarlos (replanificar una etapa, mantener el adaptador de prueba o rechazar un módulo fuera de alcance), no para descubrirlos al final del semestre.

1.8 Evidencias de logro

Las evidencias no son un portafolio decorativo: cada una permite comprobar que una actividad del plan se cumplió. Se seleccionan artefactos que el docente o el cliente pueden inspeccionar sin una explicación oral. La justificación de la selección es el criterio de Completamente logrado del indicador 8 (Duoc UC, 2026a).

Tabla 4. Evidencias, actividades que cubren y justificación de su selección

| Evidencia | Actividad u objetivo | Por qué da cuenta del logro |
| --- | --- | --- |
| Prototipo navegable (Netlify y carpeta website) | Objetivo 1 y Etapa 1 | Se recorre catálogo, formulario, revisión, CRM y alertas. Demuestra que el producto se entiende antes de persistir. |
| Documento técnico ejecutivo y planos (flujos, capas, integraciones) | Objetivos 1 a 5: diseño | Dejan explícitos alcance, exclusiones, arquitectura y reglas. Permiten auditar decisiones, no solo código. |
| Modelo de datos Oracle y entidades TypeORM | Objetivo 2 y etapas 2–3 | Muestra unicidad de RUT, baja lógica, servicios, documentos, alertas y auditoría. Prueba de que el diseño es implementable. |
| Matriz de permisos y política de AUDIT_LOG | Objetivo 3 | Contrasta lo que puede el ejecutivo y el administrador. Justifica que el acceso y la trazabilidad están diseñados. |
| Backlog del piloto y cuestionario al cliente | Gestión del proyecto | Evidencian alternativas, insumos pendientes y recorte de alcance. Muestran que el plan reacciona a factores externos. |
| Repositorio GitHub ilvt7/crmeasyoffice | Construcción incremental | Da cuenta del trabajo por etapas y de que el código vive fuera de una máquina local. |
| Demostración de checkout (adaptador de prueba o entorno de pruebas) | Objetivo 4 y Etapa 5 | Se observa que sin pago confirmado no hay servicio ni PDF, y que un doble aviso no duplica la ficha. |
| PDF de contrato en la ficha y flujo de firma | Objetivo 5 y Etapa 6 | Prueba el cierre documental. El adaptador de prueba se acepta si el proveedor real aún no existe; los estados sí deben estar. |
| Bandeja de alertas 60/30/15/7 generada por job diario | Objetivo 5 | Sustituye el seguimiento manual en Excel. Es evidencia de proceso, no solo de pantalla estática. |
| Este informe técnico de definición (Fase 1) | Aspectos formales y calidad de la propuesta | Articula problema, perfil de egreso, factibilidad, plan y evidencias. Sirve de línea base antes de la evaluación sumativa. |

La selección se justifica por trazabilidad: cada objetivo específico tiene al menos una evidencia observable. El detalle de ubicación de cada artefacto se presenta en el Anexo A.

1.9 Indicadores de calidad disciplinarios

Para el indicador 11 de la pauta, se seleccionan los indicadores de calidad asociados a las cuatro competencias del perfil de egreso involucradas en este Proyecto APT (Duoc UC, 2026a). La Tabla 5 registra si cada indicador está presente en la definición y en qué artefacto se concreta. El diseño cubre el 100 % de los indicadores listados, que es el descriptor de Completamente logrado.

Tabla 5. Indicadores de calidad del perfil de egreso presentes en la definición

| ID | Indicador de calidad | ¿Presente? | Dónde se concreta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Diseña pruebas de validación de productos y procesos. | Sí | Criterios de done, flujo feliz y fallo de PDF o firma, idempotencia del webhook. |
| 1.2 | Aplica pruebas de validación de productos y procesos. | Sí | Recorrido del prototipo Etapa 1; demostraciones de etapas 2 a 6; verificación de RUT, roles y alertas. |
| 1.3 | Desarrolla mejoras al producto a partir de las pruebas. | Sí | Reintentos de administrador; conflictos de RUT visibles; recorte de alcance tras el análisis de riesgos. |
| 2.1 | Planifica proyectos informáticos con alternativas. | Sí | Plan por etapas (Tabla 2); adaptador de prueba frente a Transbank o Mercado Pago; Oracle Free frente a instancia Easy Office. |
| 2.2 | Controla proyectos informáticos con alternativas de decisión. | Sí | Backlog, cuestionario de insumos, lista de exclusiones y criterios de done. |
| 3.1 | Diseña modelos de datos definidos y escalables. | Sí | Esquema Oracle (clientes, servicios, operaciones, pagos, documentos, alertas, auditoría); JSON de extensión. |
| 3.2 | Implementa modelos de datos definidos y escalables. | Sí | TypeORM, migraciones, semilla y driver Thin a partir de la Etapa 2. |
| 4.1 | Construye una solución de software sistemática. | Sí | Next.js por capas; un solo lenguaje; casos de uso compartidos entre web y CRM. |
| 4.2 | Integra los distintos componentes de la solución. | Sí | Adaptadores de pago, firma y PDF; Auth.js; job de alertas; almacenamiento de objetos; webhooks. |
| 4.3 | Implanta la solución asegurando el logro de los objetivos. | Sí | Netlify para Etapa 1; plan Node y Oracle para el piloto; demostración completa con adaptadores de prueba si aplica. |

Donde la implementación aún no existe (etapas 2 a 6), el ancla es el plano técnico y el plan de trabajo, que es precisamente lo que esta fase de la asignatura exige.

2. Conclusions

This Phase 1 definition shows that Easy Office’s operational problem —a client registry trapped in spreadsheets, retyping and manual renewal tracking— can be addressed with a focused software pilot rather than a complete multi-service platform. Delivering Tax Domicile end to end (hire, pay, one file per RUT, PDF contract, signature and alerts) keeps the work coherent with Informatics Engineering and with the length of the Capstone course.

The graduation-profile competencies are used, not listed as an appendix. Validation tests are tied to done criteria and to product improvements when PDF or signature generation fails. Project management is visible in stages, backlog and vendor alternatives. The data model is specified for Oracle and TypeORM, with a unique RUT and an append-only audit log. The software solution is a layered Next.js application that can be integrated and deployed incrementally, first as a static prototype and later as a Node process with a database.

Feasibility rests on a working Stage 1 prototype, a known TypeScript stack, explicit exclusions and test adapters when payment or signature APIs are still missing. Time, materials and external factors were all considered, and each foreseeable difficulty has a mitigation: Docker for Oracle on Windows, a labelled hypothetical data dictionary, and stubs that do not rewrite the domain.

The next steps are therefore clear. The data dictionary and contract template must be frozen with the client as soon as the questionnaire is answered. Persistence, domain rules and the connected CRM follow. If external vendors remain undefined, the pilot can still be demonstrated with adapters, without rewriting the core of the product. That path is sufficient to meet the academic objectives and to leave Easy Office with a system map it can operate, instead of a second spreadsheet with a modern visual theme.

3. Reflection

Preparing this definition forced me to separate what the client asked for from what a one-semester project can honestly deliver. Easy Office’s specification is ambitious: dynamic forms, branches, messaging, electronic invoicing and a full service catalogue. Writing the APT proposal meant refusing those modules on purpose and explaining why that refusal is a professional decision, not a lack of interest. That exercise changed how I see scope. Completeness in a graduation project is not building everything; it is finishing one valuable flow with rules, data and evidence.

I recognise two strengths in the current work. The first is architectural clarity: one application, one file per RUT, ports for payment and signature, and an append-only audit log. Those choices are already written down and visible in the Stage 1 prototype, so later stages extend a product instead of replacing it. The second strength is the link between my professional interests and the case. I want to build operable management systems, not isolated pages, and this project demands exactly that: an executive who never opens SQL, and a domain that still holds if the payment vendor changes.

The main area I still need to improve is reducing the project’s dependence on pending client inputs without hiding that dependence. Hypothetical fields are labelled, but they remain a risk for Stage 2. I also need to formalise the validation plan earlier —test charters for the unique-RUT rule, webhook idempotency and the role matrix— so that quality indicators 1.1 to 1.3 are practised as a habit, not only described in this report. Using this formative self-assessment as a checkpoint, I will adjust the dictionary with Easy Office and attach the first automated checks to the persistence stage before the summative evaluation.

In English, this section, the abstract and the conclusions were written as complete ideas in a logical sequence, with grammar and vocabulary appropriate to an upper-intermediate socio-professional register, as required by indicator 12 of the Phase 1 rubric (Duoc UC, 2026a).

Referencias

Duoc UC. (s. f.). Ingeniería en Informática: perfil de egreso y plan de estudios. https://www.duoc.cl/

Duoc UC. (2026a). 1.3 APT122 Autoevaluación Fase 1: Definición Proyecto APT [Instrumento de evaluación]. Asignatura Capstone PTY4614, Escuela de Informática y Telecomunicaciones.

Duoc UC. (2026b). 1.4 APT122 Formativa Fase 1: Definición Proyecto APT [Instrumento de evaluación]. Asignatura Capstone PTY4614, Escuela de Informática y Telecomunicaciones.

Easy Office. (2026). Especificación CRM Easy Office [Documento interno no publicado].

Oracle. (s. f.). Oracle Database documentation. https://docs.oracle.com/en/database/

Paiva, G. (2026). Planos técnicos del piloto Easy Office: capas, flujos, modelo de datos, control de acceso, integraciones y backlog [Documentos de trabajo del Proyecto APT]. Capstone PTY4614, Duoc UC.

TypeORM. (s. f.). TypeORM documentation. https://typeorm.io/

Vercel. (s. f.). Next.js documentation. https://nextjs.org/docs

Anexo A. Evidencias del Proyecto APT

Este anexo cumple el formato de informe técnico de la disciplina, que contempla anexos de evidencia cuando corresponde (Duoc UC, 2026b). Los artefactos viven en el repositorio de trabajo del Capstone y en el alojamiento del prototipo.

Tabla 6. Ubicación de las evidencias

| Evidencia | Ubicación |
| --- | --- |
| Prototipo de interfaz (Etapa 1) | Carpeta website/ del proyecto; despliegue Netlify crmeasyoffice |
| Código fuente | GitHub https://github.com/ilvt7/crmeasyoffice |
| Documento técnico ejecutivo | plano/documento-tecnico-ejecutivo.md y presentacion/documento-tecnico-ejecutivo.html |
| Flujos de Domicilio Tributario | plano/flujos-domicilio-tributario.md |
| Modelo de datos Oracle | plano/modelo-datos-oracle.md |
| Control de acceso y auditoría | plano/rbac-auditoria.md |
| Integraciones de pago, firma y PDF | plano/integraciones.md |
| Backlog del piloto | plano/backlog-mvp.md |
| Cuestionario de insumos al cliente | plano/cuestionario-cliente.md |
| Este informe de definición | presentacion/Docuementos Clase/Fase 1/Definicion-Proyecto-APT-Fase1-GabrielPaiva.docx |

Anexo B. Autoevaluación según pauta 1.3 APT122

De acuerdo con las instrucciones de la autoevaluación formativa, se lee cada indicador, se compara con este informe y se determina el nivel de desempeño (Duoc UC, 2026a). El propósito es identificar fortalezas y ajustes antes de la evaluación sumativa. Esta autoevaluación no tiene ponderación sobre la nota final.

Tabla 7. Autoevaluación de la Definición del Proyecto APT

| IE | Indicador | Nivel | Fundamento breve |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Descripción y relevancia laboral | Completamente logrado | Se describe el piloto, el problema, el recorte de alcance y se justifica impacto en el campo laboral de Informática. |
| 2 | Relación con el perfil de egreso | Completamente logrado | Se especifican las cuatro competencias y cómo se utilizan (probar, gestionar, modelar, construir-integrar-implantar). |
| 3 | Intereses profesionales | Completamente logrado | Se mencionan tres intereses y se explica cómo se reflejan en fullstack, CRM operable y adaptadores. |
| 4 | Factibilidad | Completamente logrado | Se argumentan tiempo, materiales y factores externos, con mitigación de cada dificultad. |
| 5 | Objetivos | Completamente logrado | Un general y cinco específicos, medibles y alineados a la disciplina y a Easy Office. |
| 6 | Metodología | Completamente logrado | Etapas 1 a 6 cubren todos los objetivos; técnicas disciplinares y validación con el cliente. |
| 7 | Plan de trabajo | Completamente logrado | Tablas 2 y 3 incluyen actividades, recursos, duración, facilitadores y obstaculizadores. |
| 8 | Evidencias | Completamente logrado | Tabla 4 justifica la selección; Anexo A indica la ubicación. |
| 9 | Redacción, ortografía y citas | Completamente logrado | Redacción revisada; citas y referencias en APA 7. |
| 10 | Formato de informe de la disciplina | Completamente logrado | Portada, índice, abstract, desarrollo de ingeniería, conclusiones, reflexión, referencias y anexos; Arial 11; interlineado 1,5; número de página. |
| 11 | Indicadores de calidad disciplinarios | Completamente logrado | Tabla 5 cubre el 100 % de los indicadores 1.1 a 4.3. |
| 12 | Comunicación escrita en inglés | Completamente logrado | Abstract, conclusions y reflection en inglés, con ideas completas y secuencia lógica, nivel intermedio alto. |

Fortalezas identificadas: claridad de alcance (un servicio, un RUT, una aplicación) y trazabilidad entre objetivos, plan, evidencias e indicadores de calidad. Aspecto por mejorar antes de la sumativa: congelar con Easy Office el diccionario de campos y formalizar las cartas de prueba de la Etapa 2, para que los indicadores 1.1 a 1.3 se evidencien también en ejecución, no solo en diseño.