}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Gabriel Paiva Chapple |
| --- | --- |
| Rut | 23040889-0 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | San Bernardo |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Sistema de Automatización de Firmas Digitales y Migración a Oracle |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Gestión y Arquitectura de Datos: Modelamiento de bases de datos relacionales, migración y procesamiento ETL, almacenamiento seguro e integridad de la información en Oracle. Ingeniería de Software y Seguridad: Diseño e implementación de control de acceso por roles (RBAC), automatización de flujos de trabajo, trazabilidad/auditoría y desarrollo de scripts de integración. Gestión de Requerimientos y Calidad de Software: Levantamiento de necesidades del negocio, definición de permisos, pruebas de calidad (QA) e implementación de normativas de auditoría. |
| Competencias | Modelamiento y Gestión de Bases de Datos: Transicionar un modelo plano (Excel) a una arquitectura relacional robusta en Oracle Database, utilizando PL/SQL y Triggers para asegurar la integridad, trazabilidad e inmutabilidad de los datos. Programación y Desarrollo de Software: Desarrollar scripts de automatización ETL en Python (Pandas/SQLAlchemy) para extracción, limpieza, normalización y carga masiva de datos, además de programar los flujos de validación de firmas digitales. Análisis y Planificación de Requerimientos: Definir y estructurar los perfiles de usuario, roles y permisos de acceso (RBAC) adecuados para la seguridad del sistema y el cumplimiento normativo. Aseguramiento y Control de Calidad (QA) y Seguridad: Diseñar un esquema de auditoría de logs para asegurar el cumplimiento de estándares de seguridad, trazabilidad de operaciones y correctas pruebas de funcionamiento del sistema. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | ¿Por qué escogiste este tema y por qué es relevante para el campo laboral de tu carrera? Escogí este tema porque aborda una de las problemáticas más comunes e influyentes en la transformación digital de las empresas: la ineficiencia operativa, la vulnerabilidad de la información y la falta de trazabilidad causadas por el uso de sistemas obsoletos o informales (como archivos planos de Excel) para gestionar procesos críticos. Este proyecto es altamente relevante para la Ingeniería en Informática, ya que combina áreas fundamentales de la profesión: migración y arquitectura de bases de datos relacionales empresariales (Oracle), automatización mediante scripting (Python), desarrollo de controles de seguridad (RBAC) y la implementación de mecanismos inmutables de auditoría. ¿Dónde se ubica la situación que vas a abordar? La situación se ubica en el entorno corporativo e institucional dentro del contexto nacional (Chile), aplicable a empresas del sector público o privado que manejan altos volúmenes de documentos legales, contratos o autorizaciones administrativas. Se sitúa en organizaciones que enfrentan cuellos de botella en la legalización de firmas y que requieren modernizar su infraestructura tecnológica para migrar desde hojas de cálculo descentralizadas hacia un servidor centralizado de base de datos relacional robusto y seguro. ¿A quiénes afecta o impacta la situación que vas a abordar? Afecta a múltiples actores clave de la organización: - Unidades administrativas y firmantes: Quienes sufren retrasos manuales y riesgos de errores en la gestión de firmas legales. - Equipos de auditoría y cumplimiento (Compliance): Quienes no cuentan con registros inmutables o de trazabilidad clara (timestamps, logs de usuario) para verificar el historial de operaciones sobre los documentos. - Administradores de TI e Infraestructura: Quienes deben lidiar con datos fragmentados, inconsistentes y vulnerables al no disponer de un modelo de datos estructurado bajo políticas de control de acceso granulares. ¿Cuál sería el aporte de valor (real o simulado) de tu Proyecto APT para el contexto laboral y/o social? El aporte de valor radica en la entrega de una solución tecnológica integral que moderniza la gestión documental y de datos de la organización: - Optimización Operativa: Automatiza la validación y firma de documentos, reduciendo drásticamente los tiempos de tramitación y eliminando el margen de error humano. - Integridad y Gobierno de Datos: Garantiza la consistencia de la información mediante un proceso de extracción, limpieza y carga masiva (ETL) desde Excel a una arquitectura relacional en Oracle Database, asegurando la escalabilidad del sistema. - Seguridad y Cumplimiento Normativo: Establece un modelo de seguridad basado en roles (RBAC) y un registro de auditoría inmutable (vía Triggers y PL/SQL), lo que permite cumplir con estándares de ciberseguridad, transparencia y valor legal de la firma digital. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Objetivo General: Diseñar e implementar una solución integral de automatización para la legalización de firmas digitales, mediante la migración de datos hacia una arquitectura relacional en Oracle Database y el desarrollo de controles de seguridad y auditoría, eliminando cuellos de botella administrativos y asegurando la integridad de los datos. ¿En qué consiste el proyecto y cómo se abordará la problemática? El proyecto consistirá en transformar el modelo de gestión documental obsoleto basado en hojas de cálculo hacia una plataforma automatizada y centralizada. La problemática se abordará a través de tres pilares técnicos de ejecución: - Migración y Limpieza de Datos (Proceso ETL): Se desarrollarán scripts en Python (Pandas, cx_Oracle / SQLAlchemy) para la extracción, limpieza (data wrangling), normalización y carga masiva de los registros históricos almacenados en Excel hacia la nueva base de datos relacional. - Modelamiento y Arquitectura en Oracle Database: Se construirá un modelo relacional en Oracle con entidades clave (Usuarios, Roles/Permisos, Documentos y Auditoría), aplicando programación PL/SQL y Triggers para automatizar las reglas de negocio, la validación de firmas y la generación inmutable de registros de auditoría (logs con timestamps). - Seguridad y Control de Acceso (RBAC): Se estructurará un esquema de permisos granulares basado en roles (Administrador, Firmante, Auditor) para restringir accesos según perfil, garantizando la trazabilidad completa y el cumplimiento de las normativas de seguridad de la información. . |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto Capstone 302D se alinea directamente con el perfil de egreso de la carrera al integrar de forma práctica las principales fases del ciclo de vida del desarrollo de software empresarial y la gestión avanzada de datos. La propuesta aborda un escenario real donde se transiciona de sistemas informales a arquitecturas corporativas robustas, exigiendo aplicar competencias de modelamiento, programación, seguridad e infraestructura. De este modo, la solución demuestra la capacidad profesional para resolver problemas tecnológicos complejos, optimizar procesos de negocio e implementar estándares de la industria. ¿De qué manera son necesarias las competencias que seleccionaste para resolver la problemática a trabajar? - Modelamiento y Gestión de Bases de Datos: Es fundamental para diseñar la nueva estructura relacional en Oracle Database. Permite erradicar la duplicidad e inconsistencia de los archivos planos en Excel, construyendo esquemas relacionales optimizados y programando Triggers y lógica en PL/SQL que garantizan la integridad y la trazabilidad de cada registro. - Programación y Desarrollo de Software: Es indispensable para construir los scripts automatizados de migración (ETL) en Python (Pandas, SQLAlchemy), permitiendo la limpieza, transformación y carga masiva de los datos históricos. Asimismo, sustenta la programación del flujo de validación y aplicación de las firmas digitales. - Análisis y Planificación de Requerimientos: Es necesaria para traducir los flujos operacionales del negocio en reglas técnicas de control de acceso basado en roles (RBAC). Garantiza que los perfiles (Administrador, Firmante, Auditor) tengan permisos alineados con las responsabilidades reales del usuario. - Aseguramiento y Control de Calidad (QA) y Seguridad: Es crucial para implementar el registro inmutable de auditoría (logs) y validar que el sistema cumpla con normativas de ciberseguridad, trazabilidad y libre de errores antes de su despliegue en un entorno de producción. |
| Relación con los intereses profesionales | ¿Cuáles son tus intereses profesionales? Mis principales intereses profesionales están centrados en la Ingeniería y Gestión de Datos (especialmente en el diseño, modelamiento y migración de arquitecturas de bases de datos relacionales) y en el Desarrollo de Software orientado a la Calidad (QA) y Ciberseguridad. Me atrae profundizar en la optimización de procesos de información, la automatización y la creación de sistemas seguros y trazables para el entorno empresarial. ¿Qué aspectos de tus intereses profesionales se ven reflejados en tu Proyecto APT? En el proyecto Capstone 302D se ven reflejados de forma directa todos los pilares de mi interés profesional: - Ingeniería de Datos: Se aplica en el diseño del modelo relacional en Oracle Database y en la construcción del proceso de migración ETL desde Excel usando Python, abordando la limpieza, estructuración y optimización de grandes volúmenes de datos. - Desarrollo y Calidad de Software: Se refleja en la automatización del flujo de firmas digitales y en la implementación rigurosa de control de calidad mediante esquemas de pruebas para asegurar un funcionamiento sin errores. - Seguridad y Auditoría: Se evidencia en la estructuración del Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) y en la programación de registros inmutables (logs) mediante Triggers, garantizando la trazabilidad total del sistema. Realizar este Proyecto APT, ¿de qué manera va a contribuir a tu desarrollo profesional? Desarrollar este proyecto contribuirá significativamente a mi perfil profesional porque me permitirá enfrentarme a un caso de negocio real y complejo, consolidando competencias altamente demandadas en el mercado laboral como la arquitectura en Oracle Database, el desarrollo de pipelines ETL en Python y el cumplimiento de normativas de auditoría y ciberseguridad. Asimismo, me servirá como una carta de presentación directa y un proyecto portafolio técnico que valida mi capacidad para liderar soluciones de datos, desarrollo y aseguramiento de la calidad en empresas de cualquier sector productivo. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto Capstone 302D: Sistema de Automatización de Firmas Digitales y Migración a Oracle es plenamente factible de desarrollar dentro del marco académico planificado. A continuación, se justifica su viabilidad considerando los recursos, el tiempo y los factores del entorno: - (1) Duración del semestre y (2) Horas asignadas a la asignatura: El semestre cuenta con el tiempo necesario para la ejecución por fases. La carga horaria de la asignatura permite estructurar el desarrollo bajo una metodología ágil (Sprint a Sprint): - Fase 1 (Semanas 1-4): Análisis de datos de origen, diseño del modelo relacional en Oracle y definición del esquema RBAC. - Fase 2 (Semanas 5-9): Desarrollo del pipeline ETL en Python (Pandas/SQLAlchemy) y scripts de migración. - Fase 3 (Semanas 10-13): Programación de Triggers, lógica en PL/SQL, auditoría y flujo de automatización de firmas. - Fase 4 (Semanas 14-16): Pruebas de integración, control de calidad (QA) y documentación final. - (3) Materiales requeridos: Los requerimientos técnicos son accesibles y no generan costos adicionales: - Software y Base de Datos: Entorno local o instancias gratuitas de Oracle Database Express Edition (XE) o Oracle Cloud Free Tier, SQL Developer, entorno de desarrollo Python (VS Code / Jupyter) y bibliotecas open-source (Pandas, SQLAlchemy, cx_Oracle). - Hardware: Un equipo de cómputo estándar con capacidad para ejecutar el motor de base de datos y los scripts de prueba. - (4) Factores externos que facilitan su desarrollo: - Disponibilidad de documentación técnica oficial (Oracle, Python) y repositorio de librerías maduras. - Dominio previo de las herramientas clave gracias a los módulos ya aprobados en la carrera (Bases de Datos, Programación Python, Calidad de Software). - Acompañamiento del docente guía de APT durante las sesiones de taller para resolver dudas de arquitectura. - (5) Factores externos que dificultan su desarrollo y soluciones: - Inconsistencia grave en los datos de origen (Excel): Formatos dispares o nulos. - Solución: Dedicar las primeras iteraciones a un riguroso proceso de limpieza y validación (data wrangling) en Python antes de intentar la carga masiva. - Complejidad o restricciones en la configuración de la base de datos Oracle: - Solución: Utilizar una imagen en contenedor (Docker) de Oracle XE para mantener un entorno de desarrollo portable y fácil de restaurar. - Gestión del tiempo frente a otras cargas académicas: - Solución: Mantener un cronograma estricto en la carta Gantt de la asignatura y priorizar las funcionalidades esenciales (MVP) como el modelo relacional, el ETL y los logs de auditoría |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar e implementar un sistema automatizado de gestión documental y firmas digitales mediante la migración de un modelo de datos plano a una arquitectura relacional en Oracle Database, incorporando pipelines de migración ETL, controles de acceso basados en roles (RBAC) y mecanismos de auditoría inmutable, con el fin de optimizar los tiempos de procesamiento, garantizar la integridad de la información y asegurar el cumplimiento de los estándares de ciberseguridad organizacionales. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos |  Analizar y normalizar las fuentes de datos de origen: Evaluar la estructura de las hojas de cálculo existentes, definiendo las reglas de negocio, limpieza y transformación necesarias para diseñar un esquema de base de datos relacional optimizado en Oracle Database.  Desarrollar el proceso de migración ETL: Construir e implementar scripts en Python utilizando Pandas y SQLAlchemy / cx_Oracle para automatizar la extracción, depuración, formateo y carga masiva de los registros históricos hacia la nueva arquitectura relacional.  Implementar la lógica de negocio y seguridad en la base de datos: Programar objetos de base de datos (procedimientos almacenados, funciones y Triggers en PL/SQL) para automatizar la validación de firmas digitales y establecer un esquema de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC).  Construir el sistema de trazabilidad y auditoría inmutable: Diseñar e integrar una tabla de auditoría con desencadenadores automáticos (Triggers) que registren de forma transparente los eventos del sistema (timestamps, operaciones y usuarios) para asegurar el cumplimiento de las normativas de seguridad de la información.  Ejecutar pruebas de calidad y validación (QA): Realizar pruebas funcionales, de integración y de rendimiento sobre la base de datos y el flujo de firmas, garantizando la consistencia de los datos migrados y la estabilidad de la solución antes de su entrega final. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para la ejecución del proyecto Capstone 302D: Sistema de Automatización de Firmas Digitales y Migración a Oracle, se utilizará la metodología Tradicional del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC - Modelo en Cascada). Esta metodología es especialmente adecuada para proyectos de arquitectura de datos e infraestructura, ya que exige completar de manera rigurosa las fases de análisis, modelamiento y diseño antes de iniciar la etapa de codificación, garantizando el cumplimiento de los estándares de seguridad, trazabilidad e integridad de la información. El proyecto se estructurará en 5 fases secuenciales: - Fase 1: Análisis de Requerimientos: Levantamiento detallado de la estructura de las hojas de cálculo en Excel (origen), identificación de inconsistencias de datos, definición de las reglas de negocio para la firma digital y especificación de la matriz de permisos para el Control de Acceso Basado en Roles (RBAC). - Fase 2: Diseños de Arquitectura y Sistema: Modelamiento lógico y físico de la base de datos relacional en Oracle Database (diagrama entidad-relación para Usuarios, Roles, Documentos y Auditoría), diseño del flujo de transformación de datos (ETL) y especificación técnica de las reglas de auditoría y desencadenadores (Triggers). - Fase 3: Implementación y Desarrollo: Construcción del esquema relacional en Oracle, programación de los scripts de migración y limpieza (data wrangling) en Python (Pandas/SQLAlchemy), y codificación de la lógica interna en PL/SQL (procedimientos almacenados, validación de firmas y registros de auditoría). - Fase 4: Pruebas y Verificación (QA): Ejecución del plan de pruebas integrales para validar la consistencia de los datos migrados desde Excel a Oracle, verificación de la inmutabilidad de los logs de auditoría y pruebas de seguridad sobre el control de acceso de roles. - Fase 5: Despliegue y Cierre: Consolidación de la documentación técnica final, elaboración de manuales de uso y preparación de los entregables para la evaluación del portafolio. Organización y Roles del Equipo (3 Integrantes) Para asegurar una correcta ejecución del proyecto bajo esta metodología, las responsabilidades se dividen entre los tres integrantes del equipo de la siguiente manera: - Integrante 1 — Arquitecto de Base de Datos (DBA / PL-SQL Developer): Lidera las Fases 2 y 3 en lo relativo al motor de base de datos. Es responsable del diseño del modelo relacional en Oracle Database, la creación de tablas, restricciones, índices y la programación de procedimientos almacenados, funciones y Triggers para los registros de auditoría inmutables. - Integrante 2 — Desarrollador de Software y Especialista ETL (Python Developer): Lidera la Fase 3 en el componente de programación. Es responsable de la construcción, optimización y ejecución de los scripts en Python (Pandas, SQLAlchemy, cx_Oracle) para la extracción, limpieza, normalización y carga masiva de los datos desde las planillas Excel hacia Oracle. - Integrante 3 — Analista de Requisitos y Especialista en Calidad (QA / Security): Lidera la Fase 1 y la Fase 4. Es responsable de la especificación de requerimientos, la definición de la matriz de roles y permisos (RBAC), el diseño del plan de pruebas de integración/seguridad y la confección de la documentación técnica del proyecto. - . .

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance 1 | Documento de Levantamiento y Matriz RBAC | Informe técnico que incluye el análisis de los archivos Excel de origen, la identificación de inconsistencias y el diseño formal de la matriz de roles y permisos (Administrador, Firmante, Auditor). | Permite validar la Fase 1 del SDLC (Análisis de Requerimientos), asegurando que las reglas de negocio y los criterios de seguridad del sistema estén bien cimentados antes de diseñar el motor de datos. |
| Avance 2 | Modelo Relacional en Oracle y Diagrama ER | Script SQL de creación del esquema en Oracle Database (tablas USUARIOS, ROLES, DOCUMENTOS, AUDITORIA, claves primarias/foráneas) acompañado del Diagrama Entidad-Relación (DER). | Demuestra el cumplimiento de la Fase 2 (Diseño de Arquitectura) y sirve como evidencia directa de la competencia de modelamiento y gestión de bases de datos relacionales empresariales. |
| Avance 3 | Scripting ETL en Python y Lógica PL/SQL | Código fuente del pipeline en Python (Pandas/SQLAlchemy) para la limpieza y migración desde Excel, junto con los procedimientos almacenados y Triggers de auditoría inmutable en PL/SQL | Valida la Fase 3 (Implementación y Desarrollo), entregando evidencia tangible de la automatización de procesos, la integración entre tecnologías y la lógica de seguridad del sistema. |
| Final | Informe de Pruebas QA y Documentación Técnica | Reporte del plan de pruebas (integración ETL, inmutabilidad de logs, control de acceso RBAC) y el documento técnico consolidado con el manual de despliegue del proyecto. | Acredita las Fases 4 y 5 (Pruebas, Verificación y Despliegue), comprobando el aseguramiento de la calidad, el correcto funcionamiento sin errores y el cumplimiento de todos los objetivos del proyecto APT. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Análisis y Planificación de Requerimientos | Fase 1: Levantamiento de Requerimientos y Matriz RBAC | Inspección de las planillas Excel de origen, identificación de anomalías de datos, definición de reglas de negocio para la firma digital y construcción de la matriz de roles y permisos (RBAC). | Excel origen, MS Word, Plantillas de Requerimientos. | Semanas 1 a 3 (3 semanas) | Integrante 3 (Analista QA) | Dificultad: Inconsistencia grave en nombres/formatos del Excel. Facilitador: Matriz de roles previa aprendida en asignaturas. |
| Modelamiento y Gestión de BD | Fase 2: Diseños de Arquitectura y Modelo en Oracle | Diseñar el diagrama Entidad-Relación (DER) e implementar los scripts DDL en Oracle Database para las tablas USUARIOS, ROLES, DOCUMENTOS y AUDITORIA con sus llaves y restricciones | Oracle DB XE, SQL Developer, dbdiagram.io / Erwin. | Semanas 4 a 6 (3 semanas) | Integrante 1 (DBA) | Dificultad: Ajustar tipos de datos para compatibilidad con Excel. Facilitador: Documentación oficial de Oracle. |
| Programación y Desarrollo de Software | Fase 3.1: Desarrollo del Pipeline ETL en Python | Programar scripts en Python utilizando Pandas y SQLAlchemy para la extracción, limpieza (data wrangling), transformación y carga masiva de los registros históricos de Excel a Oracle. | Python 3.x, Pandas, SQLAlchemy, VS Code | Semanas 7 a 9 (3 semanas) | Integrante 2 (Dev ETL) | Dificultad: Manejo de nulos o codificación de caracteres en Python. Facilitador: Librerías nativas de conexión a Oracle. |
| Modelamiento y Gestión de BD / Seguridad | Fase 3.2: Lógica PL/SQL y Auditoría Inmutable | Programar procedimientos almacenados para la validación de la firma digital y Triggers automáticos sobre la tabla AUDITORIA para registrar operaciones (timestamps, usuario, evento). | Oracle SQL Developer, PL/SQL. | Semanas 10 a 11 (2 semanas) | Integrante 1 (DBA) | Dificultad: Complejidad en la captura de eventos dentro del Trigger. Facilitador: Esquema relacional ya consolidado. |
| Aseguramiento y Control de Calidad (QA) | Fase 4: Pruebas de Integración y Calidad (QA) | Diseñar e ejecutar el plan de pruebas funcionales, verificación de migración sin pérdida de datos, inmutabilidad de logs de auditoría y pruebas de restricción de accesos RBAC. | Plan de Pruebas, Postman/Scripts de Test. | Semanas 12 a 14 (3 semanas) | Integrante 3 (Analista QA) | Dificultad: Detección de fallos en la integración Python-Oracle. Facilitador: Casos de prueba definidos en Fase 1. |
| Gestión de Proyectos e Informática | Fase 5: Documentación Técnica y Cierre de Proyecto | Consolidar el informe final del proyecto, estructurar manuales de usuario/despliegue y preparar el material de presentación para la defensa del Portafolio Capstone. | MS Office, Repositorio Git / LaTeX. | Semanas 15 a 16 (2 semanas) | Todos los Integrantes | Dificultad: Ajustes de tiempo en la recta final del semestre. Facilitador: Evidencias desarrolladas en fases previas. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| 1. Levantamiento de Requerimientos y Matriz RBAC | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Diseños de Arquitectura y Modelo en Oracle |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Desarrollo del Pipeline ETL en Python |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Lógica PL/SQL y Auditoría Inmutable |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Pruebas de Integración y Calidad (QA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |
| 6. Documentación Técnica y Cierre de Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x | x |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.